# Príloha č.  3

# ZMLUVA O DIELO  - Návrh

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:		Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

so sídlom:			Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

v zastúpení:			Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

bankové spojenie:		Štátna pokladnica

číslo účtu-IBAN		SK9481800000007000394881

IČO:				00161667

DIČ:				202 111 7461

a

Zhotoviteľ:

so sídlom

v zastúpení:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

zapísaný:

## Čl. I
Predmet zmluvy

- Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – obnova poslednej vrstvy interiérových nástenných malieb stien a stropov vstupného schodišťa a chodby na 1. NP, schodišťa a chodby na 2. NP v budove bývalých chemických laboratórií, súpisné číslo 337, ktorá je zároveň národná kultúrna pamiatka.

- Umelecko-remeselné práce - dielo zahŕňa: odstránenie novodobých nevhodných olejových náterov soklov stien, uvoľnené novodobé nátery stien a stropov, lokálnu obnovu omietkových vrstiev a nové nátery stien a stropov (realizovať na vápennej báze).

- Súčasťou diela je spracovanie sprievodnej dokumentácie – Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy s fotodokumentáciou súčasného stavu. Po ukončení spracovať správu o realizovanej umelecko-remeselnej obnove s fotodokumentáciou.

- Všetky práce vykonať v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, číslo KPUBB-2019/22204-3/87601/GRE, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

- Všetky náklady spojené s realizáciou diela, ktoré je predmetom zmluvy si zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej réžii.

- Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

## Čl. II
Cena za vykonanie diela

- Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo vysúťaženú sumu vo výške ............................ Eur s DPH, slovom ....................... euro.

- V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.

- Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do piatich dní po písomnom odovzdaní diela.

- Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

## Čl. III
Termín plnenia diela

- Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 15.decembra 2019, od písomného prevzatia staveniska. Tento termín nie je možné predĺžiť. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných umelecko-remeselných prác.

## Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- Zhotoviteľ vykoná umelecko-remeselné práce spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami a zabezpečí požiarnu ochranu.

- Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

## Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

- Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

## Čl. VI
Sankcie

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- eur za každý deň omeškania.

- V prípade, ak dielo bude mať vady, zabezpečí ich odstránenie a zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

## Čl. VII
Zánik zmluvy

- Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.

- Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

- Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

## Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

- Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

- Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

Objednávateľ:					Zhotoviteľ:

V Banskej Štiavnici,					V ....................,

dňa   							dňa

....................................................			...................................................

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ

Príloha zmluvy: Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica číslo KPUBB-2019/22204-3/87601/GRE